城小二会议记录

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 王杰铭

项目计划日期： 2025  年   12月 10日

## 一、会议基本信息

- 会议主题：项目代码规范确认与冲刺任务部署

- 会议时间：2025.12.10

- 会议地点：求真楼会议室

- 参会成员：陈鹏宇、杨俊杰、王杰铭、潘攀兆（全员出席）

- 记录人：陈鹏宇

- 会议时长：32分钟

## 二、核心议题讨论：项目代码规范体系确认

结合“城小二”校园即时配送微信小程序的项目特性（微信小程序+Node.js后端+MySQL/Redis存储、双端架构、高频交易场景），为保障代码一致性、可扩展性和安全性，会议正式确定《城小二项目代码规范（V1.0）》，涵盖以下核心维度，全体成员需严格遵照执行：

### （一）核心原则统一

明确以“一致性、安全性、可维护性、兼容性、性能优先”为核心原则，聚焦支付、用户信息、订单数据等敏感场景的安全保障，要求接口响应速度≤500ms、页面加载时间≤2s，适配多环境运行需求。

### （二）目录结构规范

确定基于Taro3+Node.js的整体目录结构，前端按功能模块拆分（user/goods/order等），后端遵循“路由→控制器→服务层→模型”分层设计，公共资源（工具函数、组件）统一存放，目录命名采用snake_case格式，避免跨目录冗余引用。

### （三）编码与命名规范

- 编码格式：统一2个空格缩进、语句结束加分号、左大括号同行放置，单行长不超过120字符；

- 命名规则：变量/函数采用小驼峰命名（camelCase），常量采用全大写+下划线（UPPER_SNAKE_CASE），类/构造函数采用大驼峰命名（PascalCase），数据库表/字段采用snake_case格式并统一前缀“cxy_”；

- 注释要求：文件头部需标注功能、作者、修改日期，核心函数添加JSDoc注释，复杂逻辑补充单行说明，禁止无效注释。

### （四）安全规范重点强调

- 数据安全：敏感数据（手机号、密码）存储脱敏+传输加密（HTTPS+AES-256），支付参数通过环境变量配置，禁止硬编码；

- 接口安全：核心接口需校验签名（MD5+时间戳防重放），用户接口校验Token，管理员接口额外校验Admin-Token，数据库操作使用参数化查询防注入；

- 异常防护：数据库连接失败自动重试、外部接口调用失败提供重试机制，订单支付超时15分钟自动取消，每日数据库加密备份并保留7天。

## 三、当前任务进展同步

结合前期工作推进情况，各成员核心任务进展如下：

- 陈鹏宇：已完成首轮基础功能测试用例设计，详细设计报告初步框架已搭建，项目计划待结合最新进度与规范要求更新；

- 杨俊杰：前端核心功能模块开发已完成80%，重点页面交互逻辑实现，Gantt图已同步至GitHub，需按规范优化代码格式与注释；

- 王杰铭：后端核心接口开发与优化完毕，数据库表结构及Redis缓存配置完成，前后端对接已解决5处接口兼容问题，核心流程联调通畅，需补充代码文档与安全校验细节；

- 潘攀兆：用户手册整体框架已确定，涵盖产品概述、操作指南、常见问题等模块，正在收集功能截图与操作步骤素材，需按文档规范调整结构。

## 四、新阶段核心任务分工确认（截止日期：12月14日/周日）

结合项目进度与代码规范要求，明确各成员冲刺任务及交付标准，所有任务需在12月14日前完成并提交：

- 陈鹏宇

核心任务：① 按代码规范完成全流程测试（功能/兼容性/异常场景），记录测试结果并撰写测试报告（明确问题类型、复现步骤及优化建议）；② 修订详细设计报告（补充模块交互细节、与代码规范适配点，确保文档与代码一致）；③ 更新项目计划（结合当前进度与规范要求调整时间节点，同步至Gantt图）。

交付要求：测试报告、详细设计报告终版、更新后的项目计划均按“模块-负责人-日期”命名，提交至GitHub“docs/”目录。

- 杨俊杰

核心任务：① 完成前端开发收尾，按代码规范优化页面交互细节、修复已知问题，确保跨设备适配一致性；② 完善前端代码注释（文件头部注释、核心函数JSDoc注释），通过ESLint校验无报错；③ 动态更新Gantt图（标注规范落地、终版交付等关键节点），同步至GitHub“进度文件”目录；④ 配合王杰铭完成前后端对接收尾，确保前端代码符合接口安全规范。

交付要求：前端终版代码（通过ESLint校验）、更新后的Gantt图，提交至GitHub对应目录，代码需经至少1名团队成员审查通过。

- 王杰铭

核心任务：① 按代码规范优化后端接口稳定性与安全性，补充后端代码注释与文档（接口说明、安全校验逻辑）；② 完成前后端对接收尾，解决联调中剩余问题，确保全流程无异常；③ 按数据库操作规范核查数据存储安全，更新后端开发文档与接口说明；④ 维护GitHub仓库目录，按规范分类整理所有交付物，确保版本统一可追溯。

交付要求：后端终版代码（通过代码审查）、更新后的后端开发文档与接口文档，提交至GitHub对应目录，前后端联调终版确认单同步至团队群。

- 潘攀兆

核心任务：① 按文档规范制作用户手册，内容需逻辑清晰、操作步骤详实，搭配产品截图与示意图，覆盖注册登录、核心功能使用、常见问题解决等全流程；② 手册格式统一、排版简洁，符合用户快速查阅需求，命名遵循“模块-负责人-日期”规范。

交付要求：用户手册终版，提交至GitHub“docs/”目录，需经团队审核通过。

## 五、会议决议

- 规范落地：全体成员需在12月11日前完成《城小二项目代码规范（V1.0）》深化学习，确保开发、测试、文档制作全流程贴合规范；

- 进度同步：12月11日-13日每日20:00前在团队群同步当日任务进展，遇到问题即时发起线上讨论，12月13日晚开展进度预复盘，排查未完成项并制定冲刺计划；

3.交付验收：12月14日晚21:00前，所有成员提交最终交付物，王杰铭负责核查GitHub仓库交付物完整性、命名规范性及规范符合性，确认无遗漏后同步至团队群，形成交付验收报告。