城小二会议记录

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 王杰铭

项目计划日期： 2025  年   12月 3日

## 一、会议基本信息

- 会议主题：阶段任务分配与项目推进协调

- 会议时间：2025.12.03

- 会议地点：求真楼

- 参会成员：陈鹏宇、杨俊杰、潘攀兆、王杰铭（全员出席）

- 记录人：陈鹏宇

- 会议时长：13分钟

## 二、当前任务进展同步

结合前期任务交付成果，各成员聚焦新阶段核心工作推进，具体进展如下：

- 陈鹏宇：已完成项目相关核心内容梳理，正在针对讲解需求优化PPT逻辑架构，重点完善项目背景、核心功能模块及成果展示部分，目前PPT主体框架已成型。

- 杨俊杰：前端开发已完成登录、首页等基础页面搭建，页面布局与交互逻辑初步实现；Gantt图已基于最新项目节点更新，明确了前端开发各阶段关键时间点及依赖关系，正在同步调整后续开发计划。

- 潘攀兆：翻转课堂PPT制作已确定核心主题与内容结构，正在收集相关案例、图表素材，初步完成目录规划与开篇部分制作，后续将聚焦知识点拆解与互动环节设计。

- 王杰铭：后端开发已完成核心接口设计与开发，数据库表结构优化完毕；前后端对接准备工作有序推进，已梳理接口文档并与杨俊杰确认对接规范，待前端基础功能完成后启动联调测试。

## 三、核心任务分工确认与补充要求

结合项目整体进度与本周工作重点，明确各成员最终交付标准与完成时间：

- 陈鹏宇

核心任务：聚焦讲解PPT完善，确保内容准确、逻辑清晰、重点突出，补充项目实施过程中的关键数据与成果截图；提前进行PPT演示演练，优化讲解节奏与互动设计。

完成时间：12月08日前提交PPT终版至团队群，做好讲解准备。

- 杨俊杰

核心任务：推进前端开发，完成用户中心、功能操作页等剩余页面开发与适配，优化页面响应速度与交互体验；根据项目进展动态更新Gantt图，同步至GitHub仓库，确保时间节点与实际推进一致；及时与王杰铭沟通对接需求，配合完成前后端联调。

完成时间：12月09日前完成前端剩余页面开发，Gantt图实时同步更新，12月10日前配合完成首轮前后端联调。

- 潘攀兆

核心任务：完成翻转课堂PPT制作，内容需覆盖知识点讲解、案例分析、互动提问、总结归纳等模块，设计简洁明了的视觉风格，搭配相关数据图表与实操演示步骤；确保PPT符合翻转课堂教学场景需求，便于受众理解与参与。

完成时间：12月07日前提交PPT初稿，经团队讨论后12月09日前完成终版提交。

- 王杰铭

核心任务：完成后端剩余功能开发与接口优化，确保接口稳定性与安全性；主导前后端对接工作，解决联调过程中出现的接口兼容、数据传输等问题；同步更新后端开发文档与接口说明，维护GitHub仓库中后端相关代码与文档版本。

完成时间：12月09日前完成后端功能终版开发，12月10日前完成首轮前后端联调，确保核心流程通畅。

## 四、会议决议

- 进度同步：每日21:00前在团队群同步当日工作进展与遇到的问题，复杂问题即时发起线上讨论；12月10日晚开展本周进度复盘会，确认各任务完成情况。

- 文档与版本管理：所有交付物（PPT、Gantt图、开发文档等）按“模块-负责人-日期”命名规范提交，GitHub仓库中前端、后端、文档分别建立对应目录，王杰铭负责仓库整体维护，确保版本统一可追溯。

- 协作支持：前后端对接过程中，杨俊杰与王杰铭需保持实时沟通，提前24小时告知对方需配合的工作内容；陈鹏宇与潘攀兆在PPT制作过程中可相互借鉴设计经验，共享优质素材，确保输出质量。

- 问题处理：遇到技术难点或资源短缺问题时，及时在团队内同步，共同协商解决方案，必要时调整任务时间节点并同步更新Gantt图。