城小二会议记录

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 王杰铭

项目计划日期： 2025  年   11  月 20日

城小二会议记录

一、会议基本信息

会议主题：项目任务推进同步与细节协调

会议时间：2025.11.19

会议地点：求真楼宿舍

参会成员：陈鹏宇、杨俊杰、潘攀兆、王杰铭（全员出席）

记录人：陈鹏宇

会议时长：22分钟

二、当前任务进展同步

各成员围绕本次分配的核心任务推进，整体进度符合预期，具体进展如下：

陈鹏宇：已完成项目计划初步修改，业务流程图修订处于优化阶段，详细设计报告初稿框架已搭建，制作ppt。

杨俊杰：HIPO图修订已完成首轮优化，总体设计报告修订正在补充技术细节，Gantt图时间节点已初步调整

潘攀兆：已选定详细设计报告中的核心模块，正在进行NS图、PAD图、Jackson图绘制，框架已初步规划

王杰铭：原型设计已完成核心页面开发，数据库表结构初步设计完毕，GitHub仓库版本管理正常推进

三、核心任务分工确认与补充要求

结合项目评审时间节点，明确各成员最终交付标准与完成时间：

1. 陈鹏宇

核心任务：完成项目计划终版修改，确保逻辑连贯、时间节点合理；修订业务流程图（补充异常处理场景）；生成详细设计报告初稿（含模块接口、功能描述），制作ppt。

完成时间：11月24日前提交至GitHub

2. 杨俊杰

核心任务：修订HIPO图（明确模块层级关联）；完善总体设计报告（补充架构实现细节）；更新Gantt图（锁定关键路径与里程碑节点）

完成时间：11月23日前完成并同步至团队群

3. 潘攀兆

核心任务：用NS图、PAD图、Jackson图完整描述指定模块的程序结构；

完成时间：11月25日前提交初稿。

4. 王杰铭

核心任务：完成原型全流程功能适配；生成数据库脚本（含表结构、索引设计）；维护GitHub仓库（更新文档版本、同步所有交付物，新增“任务进展跟踪”目录）

完成时间：11月24日前完成原型与数据库交付，GitHub实时同步更新

四、会议决议

1. 进度同步：每日20:00微信群同步任务进展，遇问题即时沟通，11月24日晚开展进度最终确认会

2. 文档管理：所有交付物需按“模块-负责人-日期”命名规范提交，GitHub仓库设置专人审核机制，确保版本统一

3. 协作支持：跨模块依赖问题需提前24小时告知相关成员，团队优先协调解决技术难点

化