城小二内部走查报告

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 杨铭杰

项目计划日期： 2026  年   1 月 2 日

| 文档名称 | 城小二内部走查 |
| --- | --- |

| 负责人 | 陈鹏宇 | 文档编号 | 1.0.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 测试阶段 | 文档版本日期 | 2026.1.1 |
| 起草人 | 陈鹏宇 | 起草日期 | 2026.1.1 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.1.1 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |

目录

城小二内部走查	1

一、走查基本信息	2

二、走查分工	3

三、核心代码走查结果	3

（一）数据库操作模块（杨俊杰负责）	3

（二）前端页面模块（陈鹏宇负责）	4

（三）工具函数&文档模块（王杰铭负责）	5

（四）API接口&文档模块（潘攀兆负责）	5

四、问题汇总与分级	6

五、整改计划	6

六、走查总结	8

一、走查基本信息

| 项目名称 | 城小二管理系统 |
| --- | --- |
| 走查日期 | 2026.1.1 |
| 走查小组 | 组长：杨俊杰；组员：陈鹏宇、王杰铭、潘攀兆 |
| 走查范围 | 数据库操作脚本、前端页面、工具函数、启动配置、API接口等核心代码文件 |
| 走查方式 | 全员交叉评审 + 代码逻辑梳理 + 功能点验证 |

二、走查分工

| 责任人 | 负责走查模块 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 杨俊杰 | 整体统筹、数据库脚本（check-users-table.js、create-test-users.js）、启动配置（启动服务.bat） | 重点验证数据完整性、启动流程 |
| 陈鹏宇 | 前端页面（address.vue）、状态管理/登录逻辑 | 重点验证交互逻辑、页面完整性 |
| 王杰铭 | 工具函数（check-order-statuses.js）、问题排查文档（TROUBLESHOOTING.md） | 重点验证逻辑准确性、文档完整性 |
| 潘攀兆 | API接口（src/api/index.js）、快速启动/配置文档（QUICKSTART.md、SETUP_GUIDE.md） | 重点验证接口规范性、文档准确性 |

三、核心代码走查结果

（一）数据库操作模块（杨俊杰负责）

| 文件名 | 走查项 | 发现问题 | 严重程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| check-users-table.js | 表结构校验逻辑 | 1. 仅校验User表是否存在，未校验role字段（权限系统核心字段）；2. 无用户状态（status）合法性校验 | 中 | 1. 补充role字段存在性校验；2. 增加status值（如0/1）范围校验；3. 输出结果增加字段缺失提示 |
| create-test-users.js | 测试数据插入逻辑 | 【补充关联问题】1. 未给测试用户分配role字段值；2. 循环外多余stmt.run()调用，可能导致重复插入 | 中 | 1. 插入测试用户时补充role字段（区分超级/普通管理员）；2. 删除冗余的stmt.run()；3. 增加插入成功后的日志提示 |
| 启动服务.bat | 项目启动流程 | 1. 后端服务路径含空格（"chengxiaoer-backend test"），可能导致路径识别失败；2. 无服务启动失败的兜底提示 | 高 | 1. 修正后端服务路径（如改为chengxiaoer-backend-test）；2. 增加启动失败的日志输出（如npm start执行结果判断） |

（二）前端页面模块（陈鹏宇负责）

| 文件名 | 走查项 | 发现问题 | 严重程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| address.vue | 页面结构与交互逻辑 | 1. <picker>标签未闭合，模板语法不完整；2. 表单无必填项校验（姓名/手机号）；3. 无表单提交/取消逻辑；4. 省市区选择器无空值兜底 | 中 | 1. 补全<picker>标签闭合；2. 增加姓名/手机号非空、手机号格式校验；3. 补充表单提交（保存地址）、取消（隐藏表单）方法；4. 省市区默认值设为空数组，显示兜底文案（如"请选择省市区"） |

（三）工具函数&文档模块（王杰铭负责）

| 文件名 | 走查项 | 发现问题 | 严重程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| check-order-statuses.js | 状态映射逻辑 | 1. 状态码映射无注释说明；2. 无状态码范围校验（如传入非0-6数值无提示） | 低 | 1. 给textMap增加注释（说明各状态码业务含义）；2. 增加入参类型/范围校验，非数字时抛出友好提示 |
| TROUBLESHOOTING.md | 问题排查指南完整性 | 1. 样式错乱仅提CSS导入，无其他排查方向（如版本兼容）；2. 无权限/订单状态相关问题排查 | 低 | 1. 补充Element Plus版本适配、样式覆盖冲突排查；2. 新增权限分配、订单状态异常排查章节 |

（四）API接口&文档模块（潘攀兆负责）

| 文件名 | 走查项 | 发现问题 | 严重程度 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| src/api/index.js | API请求规范 | 1. updateCategory接口无参数校验（id为空、data格式错误无处理）；2. 无请求失败的兜底逻辑 | 中 | 1. 增加id非空、data格式校验；2. 补充catch捕获请求异常，统一错误处理；3. 接口注释补充入参/出参说明 |
| QUICKSTART.md | 快速启动指南 | 1. 图表不显示仅提依赖和数据格式，无具体排查步骤（如接口返回数据示例）；2. 无启动失败的排查指引 | 低 | 1. 补充echarts初始化代码示例、数据格式示例；2. 新增启动失败排查（端口占用、依赖缺失） |
| SETUP_GUIDE.md | 权限系统说明 | 仅定义角色类型，无具体权限分配逻辑、接口权限控制说明 | 低 | 补充角色权限配置示例、接口权限校验代码片段（如拦截器校验role） |

四、问题汇总与分级

| 问题等级 | 数量 | 典型问题 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 1 | 启动脚本路径含空格，可能导致服务启动失败 |
| 中 | 4 | 数据库脚本缺失role字段、前端表单无校验、API接口无参数校验、测试数据插入冗余 |
| 低 | 5 | 工具函数无注释、文档内容不全、状态码无校验等 |

五、整改计划

| 问题描述 | 整改责任人 | 验收人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 启动服务.bat路径含空格问题 | 杨俊杰 | 潘攀兆 | 脚本可正常启动后端+管理后台，路径识别无错误，启动失败有提示 |
| address.vue表单校验+模板补全 | 陈鹏宇 | 杨俊杰 | 表单必填项校验生效，模板语法无报错，省市区选择器空值显示正常 |
| check-users-table.js补充role字段校验 | 杨俊杰 | 王杰铭 | 可校验role字段是否存在，输出结果包含字段缺失提示 |
| src/api/index.js补充接口参数校验 | 潘攀兆 | 陈鹏宇 | id为空/格式错误时拦截请求，有友好错误提示，请求异常可捕获 |
| check-order-statuses.js增加注释+入参校验 | 王杰铭 | 潘攀兆 | 有状态码业务注释，非合法状态码入参时有提示，逻辑返回正确 |
| 各文档补充缺失的排查/配置说明 | 王杰铭/潘攀兆 | 杨俊杰 | 文档覆盖样式、权限、图表、启动失败等排查场景，有具体示例/步骤 |
| create-test-users.js补充role字段+删冗余代码 | 杨俊杰 | 陈鹏宇 | 测试用户有role值，无重复插入，插入后查询可显示role字段 |

六、走查总结

本次内部走查覆盖项目核心代码模块，共发现高风险问题1个、中风险问题4个、低风险优化项5个。核心风险集中在启动脚本异常、数据库字段缺失、前端交互不完整，均为影响功能正常运行或用户体验的关键问题。

走查过程中，小组全员交叉评审，充分暴露了代码规范、逻辑完整性、文档配套等方面的问题。后续需严格按照整改计划落地，整改完成后由组长杨俊杰组织全员复核，确保问题闭环。

长期优化建议：

- 建立代码提交前的规范校验（如ESLint），减少语法/格式问题；

- 新增功能需同步完善文档，避免文档与代码脱节；

- 定期开展代码走查（建议每月1次），持续提升代码质量。