城小二项目总结以及成员评价

项 目 名 称       城小二

小 组 成 员 杨俊杰 潘攀兆 陈鹏宇 王杰铭

项目计划日期： 2025  年   10  月 31日

| 文档名称 | 城小二微信小程序软件需求说明 |
| --- | --- |

| 负责人 | 陈鹏宇 | 文档编号 | 1.0.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 需求分析 | 文档版本日期 | 2026.1.1 |
| 起草人 | 陈鹏宇 | 起草日期 | 2026.1.1 |

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.1.1 | 1.0.0 | 初稿 | 陈鹏宇 |

目录

城小二微信小程序软件需求规格说明	1

一、项目总结	3

（一）项目概况	3

（二）项目执行情况	3

（三）项目亮点	4

二、成员评价	4

（一）陈鹏宇	4

（二）杨俊杰	5

（三）潘攀兆	5

（四）王杰铭	5

## 一、项目总结

### （一）项目概况

“城小二”是由浙大城市学院学生创业团队自主研发的校园即时零食配送微信小程序项目，核心定位为精准解决高校师生零食采购过程中“夜间无渠道、配送耗时长、操作不便捷”三大核心痛点，致力于打造“30分钟校内极速配送”的校园即时零售服务生态。项目深度覆盖校园消费全场景，构建了用户端小程序、Web管理端双端协同体系，形成从“商品浏览-加入购物车-下单支付-订单智能分配-配送跟踪-核销完成”的全流程服务闭环，有效衔接用户与运营管理团队。项目于2025年9月正式启动筹备，历经需求调研、系统设计、开发测试等多个关键阶段，最终在2026年1月顺利完成上线试点，初步验证了项目的可行性与实用性。

### （二）项目执行情况

- 阶段进展：项目团队严格遵循预先制定的项目管理计划，以甘特图明确的时间节点为核心导向，分阶段有序推进项目实施，依次高质量完成项目启动与准备、可行性研究、需求分析与计划制定、总体设计与详细设计、全流程开发与多轮测试、上线部署与总结复盘六大核心阶段。各阶段均形成标准化交付成果，关键节点（如需求规格说明书定稿、系统架构设计完成、核心功能开发收尾、上线审核通过等）均严格按甘特图时间要求准时交付，未出现重大进度滞后问题，确保了项目整体推进的连贯性与高效性。

- 核心成果：系统功能层面，成功实现微信快捷登录、商品分类精准检索、智能购物车管理、订单一键生成、微信安全支付、实时订单追踪等核心功能模块，同时兼容主流手机机型与微信版本，系统性能表现优异，可支持并发用户≤500人的校园高峰期使用场景，页面平均加载时间≤2秒，核心接口响应速度≤500ms，充分满足师生即时消费的体验需求。文档与交付物层面，输出了涵盖项目全生命周期的完整文档体系，包括可行性分析报告、软件需求规格说明、总体设计报告、详细设计报告、测试用例集、测试报告等10余份标准化文档；技术交付物方面，完整交付前后端源代码、数据库初始化脚本、小程序打包文件及部署说明文档，为项目后续迭代与维护提供了坚实基础。

- 测试与优化：项目测试阶段采用多维度测试策略，结合白盒测试、单元测试、集成测试、系统测试及用户验收测试等多种测试方式，组建专项测试小组对系统功能、性能、兼容性、安全性等维度进行全面验证，累计执行测试用例120余条。测试过程中精准定位并修复了前端兼容性异常、前后端接口联调不顺畅、订单状态同步延迟等多项问题，针对测试发现的细节优化项（如商品详情页排版优化、支付流程提示强化等），已形成详细优化清单并纳入后续迭代计划。最终系统综合测试评分8.9分，核心功能模块零缺陷，达到预设的优质交付标准。

### （三）项目亮点

- 场景适配精准：项目团队通过前期300余份校园问卷调研与多场师生访谈，深度洞察高校师生消费习惯，针对性设计适配功能。地址管理模块支持多地址存储、默认地址优先展示及地址标签备注功能，精准适配学生宿舍收货需求、热饮等商品，有效解决校园超市闭店后师生的应急采购痛点；配送时效设定为30分钟内送达，，完全贴合校园小范围配送的场景特性与学生消费能力，实用性与亲民性兼具。

- 技术选型合理：综合考量项目开发周期、团队技术储备、系统扩展性等多方面因素，项目采用Vue3+Taro3+Node.js+MySQL的轻量开源技术栈组合。前端基于Vue3+Taro3框架实现“一次开发，多端适配”，大幅降低用户端与配送员端小程序的跨端开发成本，提升开发效率；后端采用Node.js+Express框架快速构建高性能RESTful API，能够高效应对校园高峰期的并发请求；数据库选用MySQL保障数据存储的稳定性与一致性，搭配Redis缓存优化高频访问数据查询性能，技术选型既匹配团队现有技术能力，又为系统后续扩展预留了充足空间。

- 流程闭环完整：项目从前期的需求调研、可行性分析，到中期的系统设计、功能开发、测试优化，再到后期的上线部署、试点运营与总结复盘，形成了完整的项目管理链路。全程严格遵循GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》，所有文档均采用标准化格式编制，内容详实、逻辑清晰，确保项目信息的有效传递与沉淀。标准化的流程管理与完整的文档体系，使项目具备极强的可复用性与可维护性，为后续多校区推广与功能迭代奠定了坚实基础。

## 二、成员评价

### （一）陈鹏宇

- 核心贡献：担任项目负责人，全面统筹项目全生命周期的规划与管理工作，主导项目前期的需求调研、可行性分析、需求规格说明书编制等核心工作，牵头完成系统总体设计与详细设计方案的制定。在开发阶段，亲自负责商品浏览、下单支付等核心模块的开发工作，保障了核心业务流程的顺畅实现；同时承担测试管理工作，制定测试计划、设计核心测试用例，组织团队开展多轮测试，确保项目交付质量；项目收尾阶段，牵头完成项目总结复盘、交付物整理归档等工作。全程严格按甘特图设定的关键节点推进各项任务，高效协调前端、后端、测试等多角色团队资源，及时解决项目推进过程中的跨模块协作问题，有效保障了项目整体推进节奏，为项目顺利上线提供了核心统筹支撑。

- 能力亮点：具备极强的统筹规划与全局把控能力，能够精准拆分项目任务、合理分配团队资源，清晰梳理项目各阶段的核心目标与交付要求。技术功底扎实，精通前端开发技术，能够高效完成核心模块开发工作；文档编制能力突出，牵头编制的各类项目文档格式规范、内容详实，为项目推进提供了清晰的指导依据。沟通协调能力优异，能够快速整合团队成员意见，高效解决项目推进过程中的各类问题，在项目关键决策中发挥了核心引领作用，有效凝聚团队合力。

- 项目评分：95分（优秀）

### （二）杨俊杰

- 核心贡献：担任项目技术核心，专职负责后端架构设计与核心接口开发工作，主导完成数据库的设计、搭建与性能优化。在技术选型阶段，深度调研各类后端技术框架与数据库方案，结合项目需求提出最优技术选型建议；开发阶段，高效完成微信支付接口对接、订单状态流转管理、库存实时校验、配送任务分配等关键模块的开发，编写标准化的后端接口文档，为前端开发提供清晰的对接依据。全程严格契合甘特图中“总体设计”“开发测试”阶段的进度要求，提前1周完成后端核心接口的开发与联调工作，有效规避了前后端协作的进度风险。通过优化数据库索引设计、实现接口缓存策略等方式，大幅提升了系统响应速度与数据处理稳定性，有效支撑了系统在校园高峰期的性能表现，为项目按时上线奠定了坚实的技术基础。

- 能力亮点：技术钻研能力突出，对Node.js后端开发、MySQL数据库优化、第三方接口对接等技术领域有深入且系统的理解，能够快速精准定位并解决开发过程中的复杂技术难点。逻辑思维严谨，在后端架构设计与数据库表结构设计中，充分考虑数据一致性、系统安全性与可扩展性，确保了后端系统的稳健性。具备极强的执行力与团队协作意识，能够严格把控进度节点，主动同步技术开发进展与接口变更信息，及时响应前端开发团队的对接需求，为前后端高效协作提供了有力保障。

- 项目评分：98分（优秀）

### （三）潘攀兆

- 核心贡献：全程严格按甘特图进度要求完成各项分配任务，开发的功能模块交互流畅、适配性良好，文档审核工作细致入微，有效辅助项目负责人减轻统筹压力，为团队高效协作提供了有力支撑。

- 能力亮点：具具备良好的团队协作精神与执行力，能够快速响应团队需求，主动配合其他成员推进工作，在核心开发任务与辅助管理工作中均能高效完成目标，是团队中不可或缺的协作型人才。

- 项目评分：90分（良好）

### （四）王杰铭

- 核心贡献：承担前端核心功能开发与项目支撑保障双重职责，在开发层面，专职负责前端订单跟踪模块、微信支付前端对接模块的开发工作，精准实现订单实时位置展示、支付流程跳转、支付状态同步等关键功能，通过优化前端代码逻辑与资源加载方式，提升了模块的运行流畅度与稳定性；同时协助完成数据库表结构设计、初始化脚本编写等后端辅助工作。在项目支撑层面，全面负责GitHub项目代码仓库的管理工作，包括分支创建、代码提交审核、版本控制与冲突解决，保障了团队代码管理的规范性与安全性；承担项目原型适配工作，协助将设计原型精准转化为前端页面；主动参与测试辅助工作，负责执行部分测试用例、记录测试问题、协助开发人员复现与修复bug。全程严格遵循甘特图进度要求，提前完成所负责的前端核心模块开发与调试工作，及时响应并修复测试过程中发现的前端bug，保障了系统整体运行流畅；GitHub代码管理规范高效，为团队协作提供了稳定的技术支撑，测试辅助工作细致全面，有效提升了项目测试效率与交付质量。

- 能力亮点：学习能力与适应能力极强，能够快速掌握新技术、新工具的使用方法，高效适配前端开发、代码管理、测试辅助等多角色工作需求。工作积极性与主动性突出，不仅能高质量完成分配任务，还能主动承担额外的支撑保障工作，对工作细节把控极为到位。具备优秀的团队协作精神，能够主动与其他成员沟通协作，积极配合解决项目推进过程中的各类问题，在团队技术支撑与协作保障中发挥了关键作用。

- 项目评分：98分（优秀）